CAD 输入法自动切换

项目建议书与可行性分析

AutoCAD 2026 + 天正 T30 V1 互联版

| 文档编号 | CIS-PRO-001 |
| --- | --- |
| 版本 | 1.0 |
| 编制 | CAD 工具开发组 |
| 日期 | 2026-10-22 |
| 密级 | 内部 |

目录

1 项目背景

· 1.1 业务痛点

· 1.2 现有参考工具

2 项目目标

3 项目范围

· 3.1 范围内

· 3.2 范围外

4 参考产品对比

5 方案选型

· 5.1 备选方案

· 5.2 评分

6 可行性分析

· 6.1 技术可行性（已验证）

· 6.2 环境可行性

· 6.3 经济与进度可行性

7 风险与应对

8 结论

9 术语

# 1 项目背景

## 1.1 业务痛点

在 AutoCAD + 天正 T30 的日常绘图中，用户需要在两类输入之间频繁切换：

输入命令/快捷键：必须处于英文状态，否则字母会被输入法截获，命令无法执行。

编辑文字/标注/表格：必须处于中文状态，否则输入的是拼音字母。

目前普遍依靠手动按 Shift 或 Ctrl+Space 切换。一天数百次切换，既打断思路，也容易在命令提示下误输入中文，或在文字框里输入英文。对于设计院、施工图团队，这是高频且直接影响效率的痛点。

## 1.2 现有参考工具

工作目录中的“有云批量打印”附带了一个 有云自动输入法.exe。经解包分析：

32 位 aardio 程序，UPX 加壳，清单要求管理员权限。

通过全局键鼠钩子 + IMM32（ImmGetContext、ImmSetOpenStatus、ActivateKeyboardLayout）工作，并引用了进程注入相关 API。

配置文件 自动输入法命令.txt 只有 7 条命令：TEXT / DTEXT / MTEXT / DDEDIT / MTEDIT / TOBJEDIT / TEXTEDIT。

没有随 CAD 自动启动的注册表项，需要手动启动或由其他程序拉起。

对 AutoCAD 2026 的 WPF 命令行、天正内部编辑器、多实例场景容易误判。

因此，本项目参考其“命令白名单”的产品思路，但不复用其钩子架构。

# 2 项目目标

建设一个随 AutoCAD 自动加载的轻量插件，实现：

打开 CAD/天正即生效，无需手动启动。

进入文字、标注、表格等编辑命令时自动切中文。

回到命令提示或执行普通绘图命令时自动切英文。

覆盖 AutoCAD 原生命令与天正 T30 常用文字命令。

无管理员权限、无全局键盘钩子、可配置、可诊断、可卸载。

# 3 项目范围

## 3.1 范围内

AutoCAD 2026（R25.1）+ 天正 T30 V1 互联版。

搜狗拼音输入法（TSF），并预留其他 TSF 输入法选择。

文字/标注/表格类命令的中英文自动切换。

设置界面、命令白名单、日志、自检、安装/卸载脚本。

需求、设计、测试、安装、用户文档。

## 3.2 范围外

AutoCAD 2024 及更早版本（代码保留 2025+ 兼容空间，但不承诺）。

非 AutoCAD 程序（如 Revit、SketchUp）的输入法切换。

输入法候选词、词库、皮肤等自身功能。

天正双击在位编辑的强制接管（受天正内部实现限制，列入风险）。

网络授权、加密、自动更新服务。

# 4 参考产品对比

| 维度 | 有云自动输入法 | CAD闪输 SSSRF（商业插件） | 本项目建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 形态 | 独立 32 位 EXE | CAD 插件 | AutoCAD .NET 8 插件 |
| 权限 | 管理员 | 普通用户 | 普通用户 |
| 命令识别 | 前台窗口/钩子，易误判 | CAD 反应器 | CMDNAMES + 命令事件 + 定时器 |
| 天正支持 | 仅 TOBJEDIT/TEXTEDIT | 天正命令总开关 | 内置天正命令清单 |
| 自动启动 | 未发现 | 启动组 | ApplicationPlugins 自动加载 |
| 可配置 | 文本命令清单 | 图形界面 | 图形界面 + JSON |
| 维护性 | 闭源、加壳 | 闭源、授权 | 源码可控、可扩展 |

结论：采用“CAD 插件 + TSF/IMM32 双通道”的路线，既避免管理员权限和钩子风险，又能准确读取 CAD 当前命令。

# 5 方案选型

## 5.1 备选方案

方案 A：AutoCAD .NET 8 插件（推荐）

通过 ApplicationPlugins 自动加载。

读取 CMDNAMES，在插件进程内调用 TSF/IMM32 切换输入法。

优点：权限低、识别准、可调试、可配置。

缺点：需要 .NET 8 工具链；只适用于 CAD。

方案 B：独立 EXE + 全局钩子（参考有云）

优点：不依赖 CAD API，理论可支持多程序。

缺点：需要管理员、易被杀软拦截、命令识别依赖窗口状态、维护成本高。

方案 C：插件 + 独立 EXE 双方案

优点：兜底能力强。

缺点：开发量翻倍，两个进程状态同步复杂，收益低。

## 5.2 评分

| 指标（权重） | 方案 A | 方案 B | 方案 C |
| --- | --- | --- | --- |
| 命令识别准确率（30%） | 5 | 3 | 5 |
| 权限与安全（20%） | 5 | 2 | 3 |
| 天正兼容性（20%） | 4 | 3 | 4 |
| 开发与维护成本（20%） | 4 | 2 | 1 |
| 可扩展性（10%） | 5 | 3 | 4 |
| 加权得分 | 4.6 | 2.6 | 3.6 |

推荐方案 A。

# 6 可行性分析

## 6.1 技术可行性（已验证）

本机已安装 AutoCAD 2026（25.1.0.0）与天正 T30 V1，天正命令表可从 TCH.TMN 提取。

使用 .NET 8 SDK 成功编译引用 acmgd.dll / acdbmgd.dll / accoremgd.dll 的插件。

通过 NETLOAD 在运行中的 CAD 加载插件，TSF 成功识别“搜狗拼音”，并完成 TEXT 命令中文切换、命令结束英文切换。

通过 ApplicationPlugins + TRUSTEDPATHS 启动新的 CAD 实例，插件自动加载并执行 IMESWITCHSELFTEST，证明自动启动链路可用。

独立测试程序验证：搜狗在标准编辑控件下可通过 ImmSetOpenStatus 切换中英文。

## 6.2 环境可行性

目标用户为 Windows 10/11 64 位，AutoCAD 2026 自带 .NET 8 运行时。

插件按当前用户安装到 %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins，不需要管理员。

搜狗拼音为 TSF 输入法，插件通过 TSF 激活配置并控制开合。

## 6.3 经济与进度可行性

开发周期约 5 个工作日（含文档、编码、测试）。

无第三方授权费用；仅使用 AutoCAD 自带 .NET API 与 Windows 系统 API。

以一个 20 人设计团队估算，每人每天切换 200 次、每次 3 秒，每年可节省约 300 工时。

# 7 风险与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不同搜狗版本 TSF 行为差异 | 中 | 中 | 双通道（TSF + IMM32）；设置界面可切换；日志定位 |
| 天正双击在位编辑无法识别 | 中 | 高 | 明确限制，推荐右键对象编辑；后续做窗口焦点探测 |
| 命令选项需要英文（如 MTEXT 的 J） | 低 | 中 | 第一版按命令级切换；用户可按 Shift 临时覆盖 |
| AutoCAD 安全加载拦截 | 中 | 中 | 安装脚本写 TRUSTEDPATHS；提供手动加载说明 |
| 多版本 CAD 兼容 | 低 | 低 | 本期锁定 2026；包声明 R25.0–R25.1 |

# 8 结论

建议立项，按方案 A 实施。项目技术链路已打通，风险可控，适合以“小工具、快交付、可维护”的方式落地。

# 9 术语

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| TSF | Text Services Framework，Windows 现代输入法框架 |
| IMM32 | 传统输入法管理器接口 |
| CMDNAMES | AutoCAD 系统变量，返回当前活动命令名 |
| 天正 T30 | 天正建筑 T30 V1 互联版 |
| ApplicationPlugins | AutoCAD 自动加载插件的目录机制 |