CAD 输入法自动切换

测试计划与测试用例

AutoCAD 2026 + 天正 T30 V1 互联版

| 文档编号 | CIS-TST-005 |
| --- | --- |
| 版本 | 1.0 |
| 编制 | CAD 工具开发组 |
| 日期 | 2026-10-22 |
| 密级 | 内部 |

目录

1 测试目标

2 测试环境

3 测试策略

4 测试用例

5 实际测试记录

6 已知问题与限制

7 准入与准出

8 缺陷分级

# 1 测试目标

验证插件在 AutoCAD 2026 + 天正 T30 V1 + 搜狗拼音环境下：

能随 CAD 自动加载、正常卸载。

能准确识别文字/命令状态并切换中英文。

设置、日志、自检、安装/卸载可用。

异常场景不导致 CAD 崩溃或输入法卡死。

# 2 测试环境

| 项 | 配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10 22H2 64 位（19045） |
| AutoCAD | 2026，版本 25.1.0.0，简体中文 |
| 天正 | T30 天正建筑 V1.0 互联版 |
| 输入法 | 搜狗拼音（TSF），CLSID E7EA138E-...，Profile E7EA138F-... |
| .NET | 8.0（AutoCAD 自带运行时） |
| 显示器 | 1920×1080 |
| 权限 | 普通用户（管理员组但未提权运行） |

# 3 测试策略

| 层级 | 内容 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 单元 | 命令归一化、配置校验、TSF 发现 | 代码审查 + 控制台/日志 |
| 集成 | NETLOAD、自动加载、TSF 切换 | 实机 CAD |
| 系统 | 文字/命令/天正/多文档 | 手工 + 脚本 |
| 验收 | 用户典型场景 | 用户试用 |

# 4 测试用例

| 编号 | 场景 | 步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | 安装 | 关闭 CAD，运行 install.ps1 | 复制 bundle；TRUSTEDPATHS 增加插件路径 | 高 |
| TC-002 | 自动加载 | 启动 CAD | 日志出现启动记录；IMESWITCHSTATUS 可执行 | 高 |
| TC-003 | 安全加载 | 首次启动 | 不弹“未签名的可执行文件” | 高 |
| TC-004 | 状态查询 | 执行 IMESWITCHSTATUS | 显示启用、后端、状态、CMDNAMES | 中 |
| TC-005 | TEXT 中文 | 执行 TEXT，输入文字 | 进入命令后切中文；日志 [TEXT] -> 中文 | 高 |
| TC-006 | 命令结束英文 | 结束 TEXT | 切英文；日志 [] -> 英文 | 高 |
| TC-007 | MTEXT 中文 | 执行 MTEXT 并输入 | 切中文 | 高 |
| TC-008 | DDEDIT | 双击单行文字 | 切中文 | 高 |
| TC-009 | 天正单行文字 | 执行 TTEXT | 切中文 | 高 |
| TC-010 | 天正多行文字 | 执行 TMTEXT | 切中文 | 高 |
| TC-011 | 天正对象编辑 | 右键文字 → 对象编辑 | 切中文 | 高 |
| TC-012 | 天正单元编辑 | 执行 TCELLEDIT | 切中文 | 中 |
| TC-013 | 自定义命令 | 设置添加 MYTEXT，执行 | 切中文 | 中 |
| TC-014 | 设置保存 | 修改命令并保存 | 无需重启立即生效 | 高 |
| TC-015 | 手动覆盖 | 中文命令中按 Shift 切英文 | 本次命令内不被抢回；下条命令恢复 | 中 |
| TC-016 | 多文档 | 切换图纸后执行命令 | 状态正确，不串档 | 中 |
| TC-017 | TSF 失败兜底 | 配置 UseTsf=false | 使用 IMM32；日志提示 | 中 |
| TC-018 | 日志 | 连续操作 | 按天生成日志，无乱码 | 中 |
| TC-019 | 自检 | 执行 IMESWITCHSELFTEST | 生成 selftest 报告 | 中 |
| TC-020 | 卸载 | 关闭 CAD，运行 uninstall.ps1 | bundle 删除；TRUSTEDPATHS 清理 | 高 |
| TC-021 | 性能 | 连续执行 50 次 TEXT | 切换延迟 ≤150ms；无明显卡顿 | 中 |
| TC-022 | 稳定性 | 连续使用 8 小时 | 无崩溃、无输入法卡死 | 中 |
| TC-023 | 无搜狗 | 卸载/禁用搜狗 | 插件记录错误，不崩溃 | 低 |
| TC-024 | 配置损坏 | 写入非法 JSON | 自动回退默认配置并记录 | 低 |
| TC-025 | 老版本 CAD | AutoCAD 2025 | 理论兼容，本期不承诺 | 低 |
| TC-026 | 最新 DLL 自检 | 用最新构建替换测试 bundle，启动新实例并执行自检 | 日志含“实际=English”；输入法名称显示正常 | 高 |
| TC-027 | 双击天正文字 | 双击 TCH_TEXT，输入中文，关闭编辑器 | 编辑器打开时中文；关闭后英文 | 高 |
| TC-028 | 双击租约释放 | 双击文字后不输入，等待 caret 消失 | 约 2 秒内恢复英文，不长期卡中文 | 中 |
| TC-029 | 关闭双击支持 | 设置取消“启用双击在位编辑支持” | 双击不再切中文，命令切换仍正常 | 中 |
| TC-030 | TTEXT 连续放置 | TTEXT 连续点击放置多个，空格/右键/回车结束，再双击编辑 | 放置全程中文；结束后不立刻英文；编辑结束才英文 | 高 |
| TC-031 | 点击空白退出编辑 | 双击文字进入编辑，点击远离文字的空白处 | 会话结束，CUAS 实际切英文 | 高 |
| TC-032 | TEXTEDIT 退出后首字符 | 编辑文字后退出，立即输入 CAD 命令 | 第一个字符即为英文，无中文选词框 | 高 |
| TC-033 | 托盘图标 | 启动 CAD，查看任务栏托盘 | 图标显示；双击打开设置；右键菜单可用 | 中 |

# 5 实际测试记录

测试时间：2026-10-22。

| 编号 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TC-001 | 通过 | install.ps1 复制 bundle；4 个配置写入 TRUSTEDPATHS |
| TC-002 | 通过 | 新 CAD 实例 16:40:23 自动加载，无 NETLOAD |
| TC-003 | 通过 | 自动加载未弹安全提示（trusted path 生效） |
| TC-004 | 通过 | IMESWITCHSELFTEST 报告显示后端 TSF、状态 English |
| TC-005 | 通过 | 运行 TEXT 后日志 命令 [TEXT] -> 中文；TSF 成功 |
| TC-006 | 通过 | 取消 TEXT 后日志 命令 [] -> 英文 |
| TC-007 | 待测 | 需人工确认 MTEXT 在位编辑器 |
| TC-008 | 待测 | 需人工双击文字 |
| TC-009 | 待测 | 需天正菜单触发 TTEXT |
| TC-010 | 待测 | 需天正菜单触发 TMTEXT |
| TC-011 | 待测 | 需右键天正文字 → 对象编辑 |
| TC-012 | 待测 | 需天正表格单元编辑 |
| TC-013 | 待测 | 设置界面人工添加 |
| TC-014 | 待测 | 设置界面保存 + 新命令验证 |
| TC-015 | 待测 | 人工按 Shift 观察 |
| TC-016 | 待测 | 需两张图纸 |
| TC-017 | 待测 | 修改配置后重启/热重载 |
| TC-018 | 通过 | 日志正常写入，无乱码 |
| TC-019 | 通过 | 生成 selftest-20261022-164028.txt |
| TC-020 | 待测 | 卸载脚本需在关闭 CAD 后执行 |
| TC-021 | 待测 | 需压力脚本 |
| TC-022 | 待测 | 需长时间试用 |
| TC-023 | 待测 | 需临时禁用搜狗 |
| TC-024 | 待测 | 需人工破坏配置 |
| TC-025 | 未执行 | 本期范围外 |
| TC-026 | 通过 | 16:52、16:57 两次最新 DLL 自动加载；日志 实际=English；自检显示“搜狗拼音 / Microsoft Pinyin / Microsoft Wubi” |
| TC-027 | 待测 | 已实现双击捕获 + 中文租约；需真实双击天正文字验证 |
| TC-028 | 待测 | 需观察 caret 消失后的租约释放 |
| TC-029 | 待测 | 需设置界面关闭开关后验证 |
| TC-030 | 待测 | 已按连续放置流程调整文字会话；需真实 TTEXT 连续放置 + 双击编辑验证 |
| TC-031 | 部分通过 | 双击绘图区后点击 200px 外，日志 结束文字会话: 点击到编辑区外 + CUAS -> 英文 实际=English；真实文字编辑场景待确认 |
| TC-032 | 待测 | v1.3.1 对 TEXTEDIT/MTEDIT 命令结束改为立即切英文；需人工快速输入验证 |
| TC-033 | 待测 | v1.3.1 已加入托盘图标，需实机查看 |

补充说明：16:52、16:57 使用最新 DLL 再次执行自动加载测试，IMESWITCHSELFTEST 报告显示后端 TSF、当前状态 English，TSF 输入法名称读取正常（Description 字段生效）。

# 6 已知问题与限制

| 编号 | 描述 | 影响 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEF-001 | 天正双击单行文字由天正内部截获，可能不触发 CMDNAMES | 双击场景可能不切中文 | 已实现“双击消息 + 中文租约”支持，待真实双击验证；异常时可在设置中关闭并改用右键对象编辑 |
| DEF-002 | 命令选项阶段（如 MTEXT 的 J）中文会拦截字母 | 需手动 Shift | 文档说明；后续按提示文本细分 |
| DEF-003 | 设置界面中 TSF 输入法名称在旧版本显示 GUID | 选择困难 | 已改为读取 Description，16:52/16:57 自检显示“搜狗拼音 / Microsoft Pinyin / Microsoft Wubi”，已修复 |
| DEF-004 | 首次加载时 ImmGetContext 在绘图区返回 NULL | IMM 兜底可能不可用 | 已优先 TSF；IMM 仅作兜底 |

# 7 准入与准出

准入：

代码编译通过，无错误。

安装包结构完整，PackageContents.xml 可解析。

基本命令 IMESWITCHSTATUS 可执行。

准出：

TC-001、002、003、005、006、014、019、020 通过。

无 P1/P2 缺陷。

用户验收场景（TEXT/MTEXT/天正文字）通过。

# 8 缺陷分级

| 级别 | 定义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 导致 CAD 崩溃/无法输入 | 插件初始化死循环 |
| P2 | 核心功能不可用 | TEXT 不切中文 |
| P3 | 部分场景异常 | 自定义命令不生效 |
| P4 | 体验/文案 | 日志措辞、界面间距 |