CAD 输入法自动切换

需求跟踪矩阵（RTM）

AutoCAD 2026 + 天正 T30 V1 互联版

| 文档编号 | CIS-RTM-008 |
| --- | --- |
| 版本 | 1.0 |
| 编制 | CAD 工具开发组 |
| 日期 | 2026-10-22 |
| 密级 | 内部 |

目录

1 说明

2 功能需求跟踪

3 非功能需求跟踪

4 未覆盖项

# 1 说明

本矩阵用于跟踪需求 → 设计 → 代码 → 测试的对应关系，确保需求可追溯、可验收。

# 2 功能需求跟踪

| 需求 | 设计章节 | 代码位置 | 测试用例 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-001 自动加载 | HLD 6 / LLD 10 | PackageContents.xml、Plugin.cs | TC-002 | 已实现/已测 |
| FR-002 启用停用 | HLD 3 | Commands.cs、AppConfig.cs | TC-014 | 已实现/待测 |
| FR-003 命令识别 | HLD 4 / LLD 3 | CommandCatalog.cs、CommandMonitor.cs | TC-005 | 已实现/已测 |
| FR-004 中文切换 | HLD 4 / LLD 4 | ImeController.cs、TsfBackend.cs | TC-005 | 已实现/已测 |
| FR-005 英文切换 | HLD 4 / LLD 4 | ImeController.cs | TC-006 | 已实现/已测 |
| FR-006 天正命令 | LLD 3 / 附录 | CommandCatalog.cs | TC-009~012 | 已实现/待测 |
| FR-007 设置界面 | HLD 3 / LLD 8 | SettingsForm.cs | TC-014 | 已实现/待测 |
| FR-008 自定义命令 | LLD 8 | SettingsForm.cs | TC-013 | 已实现/待测 |
| FR-009 输入法选择 | LLD 3 | TsfProfileDiscovery.cs | TC-014 | 已实现/待测 |
| FR-010 手动覆盖 | LLD 6 | ImeController.cs | TC-015 | 已实现/待测 |
| FR-011 热重载 | HLD 4.4 | Plugin.Reload | TC-014 | 已实现/待测 |
| FR-012 状态自检 | LLD 9 | Commands.cs | TC-004/019 | 已实现/已测 |
| FR-013 日志 | LLD 9 | Logger.cs | TC-018 | 已实现/已测 |
| FR-014 安装卸载 | HLD 6 | install.ps1、uninstall.ps1 | TC-001/020 | 已实现/已测 |
| FR-015 多文档 | HLD 4 | CommandMonitor.cs | TC-016 | 已实现/待测 |
| FR-016 异常恢复 | HLD 8 | ImeController.cs | TC-017/023 | 已实现/待测 |
| FR-017 配置持久化 | LLD 7 | ConfigStore.cs | TC-014 | 已实现/待测 |
| FR-018 安全加载 | HLD 9 | install.ps1、PackageContents.xml | TC-003 | 已实现/已测 |
| FR-019 双击在位编辑 | HLD 4.5 / LLD 12 | DoubleClickWatcher.cs、ImeController.cs | TC-027~029 | 已实现/待测 |

# 3 非功能需求跟踪

| 需求 | 设计/实现 | 测试 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-001 性能 | 100ms 轮询、状态去抖 | TC-021 | 待测 |
| NFR-002 稳定性 | 异常捕获、降级 | TC-022 | 待测 |
| NFR-003 兼容性 | R25.0–R25.1 | TC-025 | 部分验证 |
| NFR-004 安全 | 普通用户、无钩子 | TC-003 | 已验证 |
| NFR-005 可维护性 | 分层、日志 | 代码审查 | 通过 |
| NFR-006 易用性 | 默认配置、中文界面 | 用户试用 | 待验收 |
| NFR-007 可卸载 | 卸载脚本 | TC-020 | 待测 |
| NFR-008 可诊断 | 自检报告 | TC-019 | 通过 |

# 4 未覆盖项

| 项 | 原因 | 计划 |
| --- | --- | --- |
| 天正双击在位编辑 | 天正内部截获 | 后续版本做窗口焦点探测 |
| AutoCAD 2024 及更早 | 本期范围外 | 按需另立版本 |
| 多语言界面 | 本期范围外 | 后续 |
| 自动更新 | 本期范围外 | 后续 |